VIA University College

ViborAI– Projektbeskrivelse

Luu Ninh, 293428

Johan Høgh Braderup Olsen, 330942

Emil Brügge, 331458

Jens Olsen, 331187

Vejleder: Ole Ildsgaard Hougaard

8689 tegn

Softwareingeniør

Semester VI

21/03/2025

Indholdsfortegnelse

2.	Problemfelt	1

3.	Problemformulering	2

4.	Afgrænsning	2

5.	Valg af metoder	3

6.	Tidsplan	4

Fase 1: Planlægning & Research (Uge 1-4)	4

Fase 2: Grundlæggende Funktionalitet (Uge 5-10)	4

Fase 3: AI Matchanalyse & Databehandling (Uge 11-18)	4

Fase 4: Test & Optimering (Uge 19-22)	5

Fase 5: Lancering & Videreudvikling (Uge 23-26)	5

7.	Risikovurdering	6

1. Datakvalitet og -tilgængelighed	6

2. Kvaliteten af labels/annoteringer	6

3. Teknologiske begrænsninger	6

4. Computationelle krav	6

5. Brugeraccept	6

6. Fejlagtige anbefalinger	7

7. Datasikkerhed og privatliv	7

8. Projektplan og tidsstyring	7

9. Afhængighed af tredjepartsværktøjer	7

8.	Referencer	8

# Problemfelt

Padel har oplevet en eksplosiv vækst i popularitet både internationalt og i Danmark, hvor sporten de seneste år er blevet en af de hurtigst voksende motionsformer (International Padel Federation, 2023). Sporten tiltrækker både nybegyndere og øvede spillere, der søger sociale, sundhedsmæssige og konkurrencemæssige fordele. Som følge af denne stigende interesse er kravene til spillernes evne til at forbedre sig konstant stigende, også blandt motionister og amatører (Gil et al., 2021).

I modsætning til mange andre sportsgrene eksisterer der imidlertid kun begrænsede muligheder for objektivt at måle og vurdere egen præstation i padel på amatørniveau. Spillere baserer typisk deres selvvurdering af præstationen på subjektive observationer eller tilbagemeldinger fra medspillere og modstandere, der kan være præget af bias, fejl eller manglende detaljeringsgrad (Perš et al., 2022). Dette gør det vanskeligt at danne sig en realistisk forståelse af egne styrker, svagheder og spillemønstre.

Selvom professionelle spillere har adgang til avanceret teknologi og ekspertviden, fx i form af automatiserede videoanalyser og detaljeret kampstatistik (Cust et al., 2019), er sådanne analyseværktøjer i praksis ikke tilgængelige for bredere segmenter af spillere grundet høje omkostninger, kompleks implementering og krav om specialiseret udstyr (Wang et al., 2022). Denne kløft mellem elite- og breddeidrætten skaber en barriere for den almindelige padelspillers muligheder for at forbedre sine præstationer på baggrund af præcise og objektive data.

Der er således et tydeligt behov for mere tilgængelige og realistiske muligheder for kampanalyse på amatørniveau, der kan understøtte padelspillernes udvikling gennem objektive og detaljerede præstationsindsigter.

# Problemformulering

Hvordan kan AI hjælpe padelspillere med at få datadrevet feedback på deres spil ved at analysere spilstatistikker, skudeffektivitet og bevægelsesmønstre?

- Hvilke typer af spilstatistikker og bevægelsesmønstre er mest relevante for at vurdere en padelspillers niveau og præstation?

- Hvordan kan modellen give feedback, der er forståelig og brugbar for padelspillere?

- Hvordan evalueres modellens nøjagtighed og brugbarhed i praksis – og hvilke metoder bruges til at validere den?

# Afgrænsning

Projektet fokuserer på amatør- og motionsniveauet inden for padel og undersøger derfor ikke behovene hos professionelle spillere. Analysen tager udgangspunkt i almindelige videooptagelser (f.eks. smartphones) og inddrager ikke specialiseret udstyr som Hawk-Eye eller lignende.

Analyserne begrænses til automatiserede machine learning- og computer vision-metoder, som identificerer og kvantificerer udvalgte spilstatistikker såsom slagtyper (f.eks. lob, vindere), fejl og overordnede bevægelsesmønstre. Der foretages således ikke biomekaniske eller psykologiske analyser.

Projektet baseres på eksisterende og åbent tilgængelige frameworks og vil fremvise en fungerende prototype frem for en fuldt udviklet, produktionsklar løsning. Geografisk begrænses projektet til danske spillere og klubber.

# Valg af metoder

Metodevalg: Kanban i vores projekt

I vores projekt har vi valgt at bruge Kanban som vores primære arbejdsmetode for at sikre en fleksibel, visuel og effektiv udviklingsproces. Vi vil anvende en digital Kanban-tavle GitHub Projects til at organisere vores arbejde og holde styr på opgaver.

Sådan bruger vi Kanban i projektet:

- Opgavestyring via en Kanban-tavle

  - Tavlen opdeles i faser såsom:

    - Backlog (Ideer og kommende opgaver)

    - To Do (Klar til at blive påbegyndt)

    - In Progress (Opgaver der arbejdes på)

    - Review/Test (Kodegennemgang og test)

    - Done (Færdige opgaver)

  - Hver opgave beskrives med titel, beskrivelse, ansvarlig person og deadline.

- Work In Progress (WIP) Limits

  - For at sikre et godt flow vil vi begrænse antallet af opgaver i In Progress, så vi undgår flaskehalse.

- Løbende prioritering

  - Backloggen opdateres løbende, og vi prioriterer opgaver efter vigtighed og afhængigheder.

- Daglige/tidsbestemte opdateringer

  - Vi afholder korte statusmøder, hvor vi gennemgår tavlen og tilpasser opgaverne efter behov.

- Fokus på kontinuerlig levering

  - Vi arbejder med en iterativ tilgang, hvor funktioner udvikles, testes og leveres løbende.

Ved at bruge Kanban sikrer vi en transparent og effektiv arbejdsproces, hvor vi hurtigt kan tilpasse os ændringer og optimere vores workflow for at levere den bedst mulige padel-træningsapp.

# Tidsplan

### Fase 1: Planlægning & Research (Uge 1-4)

Aktiviteter:

- Definere krav og mål for appen

- Research af AI-teknologier

- Teknologivalg (frameworks, API’er, database)

- Opsætning af udviklingsmiljø og Kanban-tavle

Leverancer:

- Kravspecifikation

- Arkitekturdiagram

- Opsat repository & CI/CD

### Fase 2: Grundlæggende Funktionalitet (Uge 5-10)

Aktiviteter:

- Udvikling af brugergrænseflade (UI/UX)

- Opsætning af backend og database

- Implementering af brugerhåndtering

- AI-modul: Grundlæggende dataindsamling

Leverancer:

- Fungerende login & dashboard

- Databaseforbindelse

- Første AI-dataindsamling

### Fase 3: AI Matchanalyse & Databehandling (Uge 11-18)

Aktiviteter:

- Udvikling af AI-model til matchanalyse

- Optimering af dataindsamling

- Implementering af statistik- og feedbackfunktioner

Leverancer:

- Trænet AI-model

- Automatisk dataanalyse

- Simpel feedback til spillere

### Fase 4: Test & Optimering (Uge 19-22)

Aktiviteter:

- Brugertests & feedback

- Fejlretning og performanceoptimering

- Forbedring af UI/UX baseret på testresultater

Leverancer:

- Testresultater

- Optimeret AI-model

- Forbedret brugeroplevelse

### Fase 5: Lancering & Videreudvikling (Uge 23-26)

Aktiviteter:

- Finalisering af funktioner

- Deployment og lancering

- Overvågning og vedligeholdelse

- Plan for fremtidige opdateringer

Leverancer:

- Officiel release

- Driftssætning

- Roadmap for videreudvikling

# Risikovurdering

### 1. Datakvalitet og -tilgængelighed

- Risiko: Manglende adgang til tilstrækkeligt og varieret videomateriale af padelkampe kan begrænse træningen af modellen.

- Konsekvens: Modellen bliver unøjagtig eller for snævert trænet, så den kun fungerer under bestemte forhold.

- Håndtering: Indsamle egne videodata, bruge syntetiske data eller samarbejde med klubber/trænere for datatilgang.

### 2. Kvaliteten af labels/annoteringer

- Risiko: Dårlig eller upræcis annotering af fejl i træningsdata fører til en misvisende model.

- Konsekvens: Modellen identificerer forkerte fejl eller overser vigtige detaljer.

- Håndtering: Gennemgå annoteringer grundigt, evt. involvere padel-eksperter til at sikre kvalitet.

### 3. Teknologiske begrænsninger

- Risiko: Machine learning-modellen kan have svært ved at skelne mellem små tekniske fejl i komplekse bevægelser (fx dårlig fodstilling, racketvinkel).

- Konsekvens: Brugeren får ikke brugbar feedback.

- Håndtering: Vælge en passende ML-arkitektur (fx pose estimation + action recognition) og justere krav til modeloutput.

### 4. Computationelle krav

- Risiko: Modellens beregningskrav kan gøre produktet tungt og langsomt, især hvis det skal køre på mobile enheder.

- Konsekvens: Dårlig brugeroplevelse pga. lang behandlingstid.

- Håndtering: Optimere modellen (prune, quantize) eller lave cloud-baseret løsning med video upload og analyse online.

### 5. Brugeraccept

- Risiko: Padelspillere (eller trænere) forstår ikke eller har ikke tillid til modellens feedback.

- Konsekvens: Lav brugervenlighed og lav adoption af produktet.

- Håndtering: Fokus på intuitiv brugergrænseflade og forklaring af fejl på en forståelig måde (fx visualisering af fejl med grafik eller videoeksempler).

### 6. Fejlagtige anbefalinger

- Risiko: Modellen kan give forkerte anbefalinger, som fører til dårligere teknik eller skader.

- Konsekvens: Bruger mister tillid, potentielt ansvarsspørgsmål.

- Håndtering: Klare disclaimers om at produktet er vejledende, og at træning bør ske i samråd med trænere.

### 7. Datasikkerhed og privatliv

- Risiko: Videoer fra kampe kan indeholde personfølsomme oplysninger.

- Konsekvens: Brud på GDPR eller mistillid fra brugerne.

- Håndtering: Sørge for, at data behandles sikkert, tilbyde anonymisering (fx sløring af ansigter), og indhente samtykke til brug af data.

### 8. Projektplan og tidsstyring

- Risiko: Udviklingsopgaver (modeltræning, databehandling, UX-design) tager længere tid end forventet.

- Konsekvens: Forsinkelser eller ufuldstændigt produkt.

- Håndtering: Løbende evaluering af projektets fremdrift, prioritering af kernefunktioner (MVP-fokus).

### 9. Afhængighed af tredjepartsværktøjer

- Risiko: Afhængighed af open source biblioteker (fx TensorFlow, OpenPose), som kan have licensbegrænsninger eller mangle support.

- Konsekvens: Begrænsninger i produktets anvendelse eller uforudsete problemer.

- Håndtering: Undersøg licenser tidligt, vælg stabile og velunderbyggede værktøjer.

# Referencer

- Cust, E., Sweeting, A., Ball, K., & Robertson, S. (2019). Machine and deep learning for sport-specific movement recognition: a systematic review of model development and performance. Journal of Sports Sciences, 37(5), 568-600.

- Gil, S. M., Zabala-Lili, J., Bidaurrazaga-Letona, I., & Aduna, B. (2021). A Review on the Sport Science Research in Padel: An Emerging Sport. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(9), 4782.

- International Padel Federation. (2023). Global Padel Report. Retrieved from https://www.padelfip.com/

- Perš, J., Kovačič, S., Deželak, M., & Vučković, G. (2022). Video analysis in racket sports: a systematic literature review. European Journal of Sport Science, 22(4), 594-608.

- Wang, J., Chen, Y., Hao, Y., Peng, X., & Hu, Z. (2022). Application of computer vision technology in sports: A review. Multimedia Tools and Applications, 81(9), 11567-11594.